ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE

ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2005

Ao décimo primeiro dia do mês de Março do ano dois mil e cinco, nesta cidade de Albufeira, no edifício dos Paços do Município e na sala de reuniões, na sequência de convocatória pelo Senhor Presidente da Câmara em oito de Março de dois mil e cinco, realizou-se uma reunião extraordinária da Câmara Municipal de Albufeira, tendo como ponto único da Ordem do Dia:

“Empreitada de Pavimentação do Eixo Viário – Troço da Rotunda dos Golfinhos até ao Cruzamento do LIDL – Aprovação do projecto”.

Encontravam-se presentes o Presidente, Senhor Desidério Jorge da Silva, o Vice-Presidente, Senhor José Carlos Martins Rolo, e os Vereadores, Senhores Ana Maria Marques Simões Prisca Vidigal Silva, Paulo Jorge Apolónia Rodrigues Pescada, Vítor Manuel Clemente da Silva e Carlos Alberto da Volta Milheiro Lima.

Não participou o Senhor Vereador Luís Manuel de Melo Joaquim Pinto, que remeteu telefaxe informando que, por se encontrar ausente do Concelho, não poderá estar presente na reunião, e cuja a falta a Câmara deliberou, por unanimidade, considerar justificada.

Secretariou o Director de Departamento Municipal do Departamento de Administração e Finanças, António João dos Reis Peixinho.

Declarada aberta a reunião pelo Senhor Presidente, pelas dez horas e trinta minutos passou a Câmara Municipal à apreciação do assunto relativo ao ponto único da Ordem do Dia.

= OBRAS MUNICIPAIS – EMPREITADA DE PAVIMENTAÇÃO DO EIXO VIÁRIO – TROÇO ENTRE A ROTUNDA DOS GOLFINHOS E O CRUZAMENTO DO LIDL – APROVAÇÃO DO PROJECTO =

Relativamente à obra referida em título, a ser executada por concepção/construção, e juntamente com o projecto executado pelo consórcio empreiteiro foi apresentada uma informação, com origem no Departamento de Obras e Serviços Urbanos, do seguinte teor:

“1 - DOS ANTECEDENTES

- A EMPREITADA DE CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO EIXO VIÁRIO - TROÇO DA ROTUNDA DOS GOLFINHOS AO CRUZAMENTO DO LIDL, foi adjudicada ao Consórcio composto pelas empresas EDUARDO PINTO VIEGAS, LDA e MARQUES & GUEDES, LDA. (adiante designado por Consórcio) em reunião de Câmara de 21/12/2004.

- O contrato da empreitada foi celebrado em 02/02/2005.

- A consignação da obra foi feita em 14/02/2005.

- Em 04/03/2005 foi apresentado pelo Consórcio o Projecto de Execução da obra constituído pelos Projectos de Arruamentos, Arranjo Paisagístico, Rede de Esgotos, Rede de Águas, Rede de Infraestruturas Eléctricas e Condutas de Telecomunicações.

Faz-se seguidamente a análise do Projecto apresentado.

2 - DO PROJECTO DE EXECUÇÃO APRESENTADO

- O Projecto de Execução apresentado foi analisado e encontra-se em condições de ser aprovado pela Câmara Municipal de Albufeira, sem prejuízo de eventuais omissões que, nos termos do nº 2 do At 15° do Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março, são da responsabilidade do Consórcio;

- Fazem parte do referido Projecto algumas obras que não se encontram incluídas no Projecto Base apresentado pelo Consórcio ao Concurso em epígrafe;

- Para não desvirtuar os objectivos do Concurso, apenas irão ser realizados, no âmbito da empreitada contratualizada, os trabalhos constantes no Projecto Base, com as alterações resultantes da melhor definição do Projecto de Execução, resultando nos trabalhos a mais e a menos da mesma espécie dos contratados que se apresentam no Quadro anexo;

- Estes trabalhos a mais e a menos da mesma espécie dos contratados resultam das medições efectuadas pelo projectista no Projecto de Execução apresentado e da decisão, do dono da obra, de substituição de todos os lancis do separador central;

- Serão realizados alguns trabalhos a mais de espécie diferente dos contratados que resultam de alterações solicitadas pela Câmara e que se apresentam também no Quadro anexo;

- Estes trabalhos a mais de espécie diferente dos contratados são fundamentalmente a colocação da grelha de betão no revestimento dos taludes (até 2,00 m de altura), a execução de uma caleira para drenagem das águas pluviais nas zonas em escavação, a reposição de alguns pavimentos em zona fora da área de intervenção, algumas travessias da rede de águas e para reserva da EDP e da TELECOM, as baixadas de ligação dos armários de distribuição aos postos de transformação e o fornecimento e plantação de chorina nos buracos das grelhas. Todos estes trabalhos constam do Projecto de Execução e estão nele medidos e orçamentados;

- Não se vê razão para solicitar a alteração do Projecto de Execução apresentado, devendo a obra executada constar das telas finais cujo fornecimento se encontra previsto no ponto 2.2 do Orçamento.

3 – CONCLUSÃO

Do balanço efectuado verifica-se que:

- O valor da obra contratualizada foi de 2.178.061,02 € (dois milhões cento e setenta e oito mil e sessenta e um euros e dois cêntimos) acrescido do IVA à taxa legal em vigor.

- Os trabalhos a menos relativos à empreitada contratualizada são no valor de 393.105,34 €, ou seja, 18,04 % do valor da empreitada;

- Os trabalhos a mais da mesma espécie dos contratados são no valor de 50.588,82 €, ou seja, 2,32 % do valor da empreitada;

- Os trabalhos a mais de espécie diferente dos contratados são no valor de 151.916,22 € ou seja, 6,97 % do valor da empreitada;

- Assim o total dos trabalhos a mais é de 202.505,04 €, ou seja, 9,29 % do valor da empreitada;

- Do balanço efectuado entre os trabalhos a mais e a menos verifica-se uma diminuição do valor da empreitada de 190.600,30 €, ou seja, 8,75% do valor contratualizado;

- O valor final da empreitada será de 1.987.460,72 €.

Assim, considera-se de aprovar o Projecto de Execução apresentado, devendo serem executados, no âmbito desta empreitada, os trabalhos que se encontram discriminados no Mapa anexo. Os trabalhos a mais e a menos deverão ser objecto de novo Contrato a celebrar entre o Município e o Consórcio.”

O processo continha ainda um parecer condicionado da POLISALBUFEIRA - Sociedade para o Desenvolvimento do Programa Polis em Albufeira, S.A., que se dá por integralmente transcrito e que fica arquivado na pasta de documentos respeitantes à presente reunião.

Após terem sido solicitados e prestados diversos esclarecimentos, foi deliberado, por maioria, tendo em conta e nos termos da informação, aprovar a projecto, condicionado ao constante no parecer da Sociedade Polis.

Mais se deliberou, ainda conforme a mesma informação, aprovar os preços unitários relativos aos trabalhos com preços ainda não contratados, e autorizar, mediante celebração de contrato adicional, a realização de trabalhos a mais no valor total de duzentos e dois mil, quinhentos e cinco euros e quatro cêntimos, bem como uma supressão de trabalhos no valor de trezentos e noventa e três mil, cento e cinco euros e trinta e quatro cêntimos, da ponderação conjunta dos quais resulta um decréscimo do valor da obra em cento e noventa mil, seiscentos euros e trinta cêntimos, e um valor final da mesma de um milhão, novecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e sessenta euros e setenta e dois cêntimos.

Votação: votaram no sentido da deliberação o Senhor Presidente, o Senhor Vice-Presidente e os Senhores Vereadores Ana Vidigal e Paulo Pescada; abstiveram-se os Senhores Vereadores Victor Clemente e Carlos Lima.

O Senhor Vereador Carlos Lima declarou: “Na sequência dos esclarecimentos solicitados em relação ao processo em análise, concretamente sobre a existência do túnel, obra que, quanto a mim, não estava objectivamente prevista aquando do início deste processo, e sobre a qual eu tenho reservas quanto à bondade da sua execução, bem como todo o processo que envolveu esta empreitada, que me suscita no momento algumas reservas tendo em conta os pedidos de esclarecimentos do Tribunal de Contas e as respostas dadas, entendo que o meu voto não poderá ser outro, tendo em conta o atrás referido e a compatibilização com a necessidade da execução desta obra, que a abstenção.”

Por sua vez, o Senhor Vereador Víctor declarou: “Votei nestes termos, “abstenção”, este processo, por considerar que algumas das dúvidas persistem, mesmo para além dos esclarecimentos prestados. O tempo que me foi dado para  análise deste processo, em discussão nesta reunião extraordinária, foi no meu entender insuficiente. Quanto à obra em causa, que nesta data está com um trabalho diminuto, gostaria que a mesma viesse a ter velocidade de modo a não prejudicar a população de Albufeira bem como as gentes que nos visitam.”

Finalmente, disse o Senhor Presidente: “todas as informações e esclarecimentos solicitados foram devidamente prestados bem como facultada toda a documentação que se encontra no processo”.

= APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA =

Considerando estar minutada a deliberação da presente reunião, propôs o Senhor Presidente que, ao abrigo do disposto no número três do artigo nonagésimo segundo da Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de Setembro, a Câmara viabilizasse a possibilidade de aprovação da acta em minuta.

Tendo sido deliberado, por unanimidade, viabilizar tal possibilidade, foi aprovada a minuta, também por unanimidade.

= DELIBERAÇÕES – FORMA DE VOTAÇÃO =

A deliberação foi tomada segundo a forma de votação nominal.

= ENCERRAMENTO =

E tendo sido considerados findos os trabalhos, pelas doze horas e quarenta minutos, foi a reunião encerrada, lavrando-se para constar a presente acta, que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim, António João dos Reis Peixinho, Director de Departamento Municipal do Departamento de Administração e Finanças, que secretariei.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________